**Доклад «О реализации государственной программы**

 **«Комплексное развитие сельских территорий» в Республике Алтай**

**в 2020 году»**

**23.12.2020 г. г.Горно-Алтайск**

Министерством сельского хозяйства Республики Алтай осуществляется реализация четырех мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»:

- по благоустройству сельских общественных территорий;

- по завершению строительства объектов водоснабжения на сельских территориях;

- по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

- по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности региона.

1. Инициаторами проектов по благоустройству сельских общественных территорий могут выступать как муниципальные образования, так и жители республики.

По результатам конкурсных процедур в 2020 году отобрано 26 проектов общей стоимостью 27,4 млн. рублей. Из федерального бюджета на реализацию данного мероприятия предусмотрено 18,5 млн. рублей, из республиканского бюджета – 186 тыс. рублей, из бюджетов муниципальных образований – 3,2 млн. рублей, вклад граждан составил 5,5 млн. рублей (в том числе денежными средствами – 2,0 млн. рублей, трудовым участием и предоставлением технических средств – 3,5 млн. рублей).

Распределение средств федерального и республиканского бюджетов по муниципальным образованиям сложилось следующим образом:

Усть-Канский район: 9 объектов на сумму 3,0 млн. рублей;

Чойский район: 5 объектов на сумму 1,8 млн. рублей;

Усть-Коксинский район: 4 объекта на сумму 3,7 млн. рублей;

Онгудайский район: 2 объекта на сумму 1,8 млн. рублей;

Улаганский район: 2 объекта на сумму 1,3 млн. рублей;

Чемальский район: 2 объекта на сумму 3,2 млн. рублей;

Шебалинский район: 1 объект на сумму 2,0 млн. рублей;

Кош-Агачский район: 1 объект на сумму 1,8 млн. рублей.

Объекты Майминского и Турочакского муниципальных образований в число победителей не вошли.

 18 из 26 объектов - спортивные и игровые площадки, 6 – памятники героям Великой Отечественной войны, благоустройство парка культуры и отдыха в с.Шебалино, устройство наружного освещения сельских улиц в Усть-Коксинском сельском поселении.

Сотни сельских ребятишек обрели современные детские площадки. В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне реконструированы памятники героям. Трудно переоценить значение мероприятий по благоустройству сельских территорий. Вместе с тем необходимо сказать и о недочетах. Участниками конкурса по благоустройству являются муниципальные образования сельских поселений, не имеющие в своем штате архитекторов и сотрудников строительных специальностей. Данное обстоятельство способствует допущению ошибок при подготовке конкурсной документации, и, как следствие, является причиной отклонения заявок от участия в конкурсе. Также в ходе проверки первичных документов министерством выявляются недочеты в оформлении актов выполненных работ. В отдельных муниципальных образованиях в текущем году выявлены факты снижения объема средств, **фактически внесенных жителями** на счета администраций **относительно объемов, заявленных** в документации, что недопустимо по условиям конкурса. В связи с этим хотелось бы обратить внимание муниципальных образований районов на необходимость сопровождения реализации проектов по благоустройству от этапа формирования пакета документов до соблюдения сроков выполнения работ и освоения бюджетных средств. Так, игровое оборудование для устройства двух детских площадок в козульском сельском поселении Усть-Канского района поступило только во второй декаде декабря текущего года. В Онгудайском сельском поселении работы по реконструкции памятника героям Великой Отечественной войны не завершены до настоящего времени.

На реализацию мероприятий по благоустройству сельских общественных территорий **в 2021** году Республике Алтай из средств федерального бюджета предусмотрено 6,8 млн. рублей, что составляет **лишь 37%** к уровню 2020 года.

2. Другим мероприятием программы являются **работы по завершению строительства водопроводов.** Общий объем финансирования данного направления в текущем году составил 51,8 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 49,0 млн. рублей, из республиканского бюджета - 1,7 млн. рублей, из бюджетов муниципальных образований – 1,1 млн. рублей. Построено **11,4 км** водопроводных сетей.

Завершены работы по строительству:

- наружных сетей водоснабжения в с. Акташ Улаганского района (лимит 2020г.- 23,0 млн. рублей);

- магистрального водопровода м.к.р. «Аэродром» в с. Чемал Чемальского района (лимит 2020 г. – 13,1 млн. рублей);

- поселкового водопровода в с. Усть-Мута Усть-Канского района (лимит 2020г.- 9,1 млн. рублей).

Вышеуказанные объекты введены в эксплуатацию.

Завершены работы по реконструкции водопровода в селе Купчегень Онгудайского района (лимит 2020 г. – 6,6 млн. рублей). В ходе контрольных мероприятий на данном объекте выявлены многочисленные нарушения строительных норм и правил, отклонения от утвержденной проектно-сметной документации. В связи с этим министерством направлена претензия в адрес администрации муниципального образования «Онгудайский район». В настоящее время подрядной организацией устраняются замечания технического надзора. Лимиты текущего года, в том числе предусмотренные из федерального бюджета, до настоящего времени не освоены. Хотелось бы также обратить внимание всех заказчиков на качество ведения строительного контроля за строительством.

3. Одним из мероприятий госпрограммы, которое реализуется на территории региона, является улучшение жилищных условий сельских жителей. **Объем социальной выплаты, направленной на строительство и приобретение жилья гражданам**, проживающим на сельских территориях, в текущем году составил 21,0 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 20,4 млн. рублей, республиканского бюджета - 206 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 418 тыс. рублей. В соответствии с условиями программы доля софинансирования получателей субсидии составляет не менее 30% от стоимости жилья, таким образом, объем средств граждан, который будет направлен на улучшение жилищных условий, составит 8,9 млн. рублей. Государственную поддержку в 2020 году получили 37 семей.

Кратко остановлюсь на проблемах мероприятия. В текущем году во всех муниципальных образованиях, кроме МО «Майминский район», выявлены нарушения обязательств со стороны получателей субсидии. Так, отдельные граждане, получившие субсидию на строительство жилья в 2015-2017 годах и израсходовавшие ее в полном объеме, фактически домов не построили, либо построили меньшей площадью, чем предусматривалось целевыми показателями. Министерство настоятельно рекомендует администрациям муниципальных образований усилить претензионную работу в отношении граждан, допустивших нарушения законодательства. Также хочу заострить внимание на том, что данное мероприятие согласно положения государственной программы призвано, в первую очередь, улучшать жилищные условия жителей сельских территорий, являющихся работниками агропромышленного комплекса, в том числе сотрудников ветеринарных служб. В некоторых районах в списках получателей субсидии числятся исключительно работники социальной сферы.

 На реализацию данного мероприятия в 2021 году из средств федерального бюджета Республике Алтай предусмотрено 4,7 млн. рублей, что составляет 23% к уровню текущего года. Государственную поддержку в 2021 году получат только 16 семей. Многие из них являлись получателями субсидии в текущем году и в следующем году будут профинансированы на завершение строительства домов.

4. **На развитие сети автомобильных дорог в сельской местности** региона по госпрограмме в 2020 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 99,5 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 92,6 млн. рублей, из республиканского бюджета – 6,9 млн. рублей.

Реализованы два объекта протяженностью 9,3 км:

- строительство автомобильной дороги "Подъезд Талда -Тюнгур (Природный парк "Белуха") км 173+545-км 182+875 1 и 2 этапы. По объектам сложилась экономия в сумме 3,8 млн. рублей из состава затрат заказчика.

 В текущем году минсельхозом Республики Алтай совместно с республиканским управлением автомобильных дорог в Минсельхоз Российской Федерации была направлена заявка на финансирование в 2021 году из 26 объектов на сумму 2,4 млрд. рублей. В ходе конкурсных процедур **приоритет был отдан** строительству и капитальному ремонту дорог, **ведущих к объектам, строящимся по программе комплексного развития сельских территорий,** а также к **объектам агропромышленного комплекса** (животноводческим фермам, объектам переработки сельскохозяйственной продукции, зернохранилищам и пр.).

На 2021 год отобраны объекты только **33 регионов** Российской Федерации. Более 90% регионов получили лимиты на реализацию только одного объекта. Проекты Республики Алтай в число победителей не вошли, так как в регионе строительство объектов по программе «Современные облик сельских территорий» начнется только с 2022 года, а проекты на строительство и ремонт дорог, ведущих к объектам АПК, отсутствуют.

 Всего на реализацию мероприятий по развитию сети автомобильных дорог Российской Федерации из средств федерального бюджета в 2021 году Минсельхозом РФ предусмотрено 6,7 млрд. рублей.

 В апреле 2020 года Министерством сельского хозяйства Республики Алтай на конкурс по реализации проектов комплексного развития сельских территорий было направлено **8 проектов** от муниципальных образований региона на общую сумму 830 млн. рублей. В конкурсе участвовали 793 заявки из 74 регионов. Минсельхозом Российской Федерации было отобрано 344 проекта из 61 региона, в том числе **3 из Республики Алтай:**

 - строительство сельского клуба и приобретение микроавтобуса ГАЗ для клуба в с. Ускуч Чойского района стоимостью 39,2 млн. рублей;

 - строительство детского сада на 60 мест и приобретение автобуса ГАЗ для сельского дома культуры в с. Талда Усть-Коксинского района стоимостью 121,2 млн. рублей;

 - строительство водопроводных сетей в микрорайоне Г.И. Чорос-Гуркина с.Усть-Кан Усть-Канского района и приобретение автобуса ПАЗ Вектор для МБОУ "Усть-Канская СОШ им. Ч.К. Кыдрашева" стоимостью 35,5 млн. рублей.

 Стоимость трех отобранных проектов составила 196,0 млн. рублей, в том числе финансирование из средств федерального бюджета составит 187,3 млн. рублей, 4,5 млн. рублей – внебюджетные источники. Строительство объектов и приобретение автомобилей были запланированы на 2021 год. Однако, **в связи с сокращением финансирования государственной программы на федеральном уровне**, из **344** проектов-победителей в следующем году будет реализовано **только 88 проектов,** что составляет **26%** от запланированных объектов. Финансирование проектов Республики Алтай перенесено на 2022 год.

 Уважаемые главы, хочу обратить Ваше внимание на приоритетность в критериях отбора конкурса государственной программы «Современный облик сельских территорий». Так, мероприятия по **строительству** получают 40 баллов, в то время, как мероприятия по **приобретению автомобиля** – только 10 и снижают итоговые баллы по заявке. Объекты **коммунальной структуры** получают более высокие баллы, **чем социальные объекты**. Очень важно при формировании заявочной документации стремиться к соблюдению требований о комплексности развития сельских территорий и по возможности включать в нее не менее трех проектов, в том числе на строительство или капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Справедливости ради необходимо отметить, что большинство заявок, участвовавших в конкурсе в текущем году, было представлено строительством либо капитальным ремонтом **одного объекта и приобретением автомобиля** для нужд общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и здравоохранения. Данный факт объясняется отсутствием в муниципальных бюджетах достаточного объема средств для разработки проектно-сметной документации и проведения государственной экспертизы. Для увеличения объема бюджетных средств, направленных на эти цели, в индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Алтай, утвержденную в 2020 году, было включено **мероприятие по разработке ПСД**, общий объем финансирования которого за период с 2020 по 2024 годы составит 180,0 млн. рублей. Лимит текущего года составил 20,2 млн. рублей. Завершены работы по проектированию:

- трех объектов в Чойском районе: строительство водопроводных сетей, дома культуры и детского сада в с. Каракокша;

- трех объектов в Шебалинском районе: строительство детского сада, водопровода и капитального ремонта школы в с.Черга.

Начаты работы по разработке проекта на строительство школы в с. Беляши, Кош-Агачского района. В 2021 году предусмотрено финансирование проектных работ на капитальный ремонт детского сада и дома культуры в этом же селе. Также на следующий год в рамках программы будет разработана документация на строительство трех объектов в Дмитриевском сельском поселении: школы на 100 мест и водопровода в с. Дмитриевка, школы на 40 мест в с. Удаловка.

 В завершении хочется отметить, что государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» была разработана и утверждена с целью **повышения общей доли благоустроенных жилых помещений** в сельских населенных пунктах, **сохранения доли сельского населения** в общей численности населения Российской Федерации. Результаты реализации мероприятий госпрограммы на территории Республики Алтай в 2020 году являются этому наглядным доказательством.